## Slide 1
3D RPG 项目计划
小组成员：姚镕、钟晴、朱佳倩

## Slide 2
1
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
2
项目要求
PROJECT REQUIREMENT
3
模块划分
MODULE PARTITION
4
日程安排
SCHEDULE
目 录
CONTENTS

## Slide 3
PART
项目介绍

## Slide 4
RPG
冒险游戏
UNITY
3D
3D Role Playing Game(RPG)是以Low Poly为主要美术风格的3D角色扮演游戏软件，其制作基于Unity3D引擎，并在Windows环境下运行。该软件中，用户可选择自己将要扮演的角色，通过键盘鼠标完成角色移动、角色打击等操作。
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION

## Slide 5
PART
项目要求

## Slide 6
硬件环境：装载Windows 7及以上版本、RAM 8G及以上的计算机
软件环境：Unity 2020.3.x及以上版本
。
硬件环境：装载Windows 7及以上版本的计算机
开发环境
运行环境
请换文字内容
条件和限制
Conditions and Limitations

## Slide 7
PART
模块划分

## Slide 8
模块划分
MODULE PARTITION

## Slide 9
模块划分
MODULE PARTITION

## Slide 10
模块划分
MODULE PARTITION

## Slide 11
场景系统主要包括3D场景的搭建以及URP场景设置，其具体工作包括：
场景系统
ii.制作风格化草地的模型、设置水体shader及模型，并在完成场景测试。（以上为场景搭建）
iii.设置场景内各种物理效果，主要指场景内角色及物体的碰撞检测，防止穿模。
iv.设置场景内AI导航，主要指地图的可行走性
v. 设置场景内渲染效果，主要包括场景的环境渲染（Low Poly风格天空盒、迷雾效果等）以及角色模型的可见性（防遮挡的透视效果）。（以上为URP场景设置）
i. 搭建基本的地形制作地形、在地图上设置树木、湖泊、草地、导入player和monster的模型。

## Slide 12
控制层主要包括人物的基本控制、镜头控制以及敌人 AI 系 统的设计，其具体工作包括：
控制层
ii. 实现对操作的不同动画效果的响应。角色状态可细分为 行走 walk、跑动 run、攻击 attack、死亡 die、待机 idle。 （以上为基本人物的控制）
iii. 实现摄像机跟随人物的效果以及通过键盘鼠标实现摄像 头上下左右移动的效果模型层 （以上为镜头控制）
iv. 实现 Monster 对主角不同状态的动画响应。敌人的动 画状态包括：行走 walk、跑动 run、攻击 attack、死 亡 die、待机 idle
v. 设置敌人 AI，实现范围内自动巡航、巡航范围内对 Player 的自动跟踪及攻击，并实现敌人脱战后的自动回 复效果
vi. 设置大型敌人（Boss），实现 Kill 效果 （以上为敌人 AI 导航、追踪、攻击）
i. 实现鼠标控制人物的移动，以及鼠标在不同的物体上显 示不同的鼠标贴图。

## Slide 13
模型层主要用于存储项目内Player以及各类Monster的关键数值，主要包括人物数值的设置以及人物升级系统的实现，其具体工作包括：
模型层
ii. 设置Player以及Monster的攻击核心数值，包括：Attack Range攻击伤害、Skill Range技能范围、Cool Down技能冷却时间、Min Damage最小伤害、Max Damage最大伤害、Critical Multiplier暴击倍数、Critical Chance暴击几率等。
iii.设置算法，实现攻击数值的计算。（以上为人物数值的设置）
iv. 实现Player LevelUP升级系统（以上为人物升级系统）
i. Player以及Monster的基础核心数值设置，包括：Max Health最大生命值、Current Health当前生命值、Base Defense基础防御、Current Defense等。

## Slide 14
视图层主要用于实现游戏内各种效果及算法的视觉实现，以各种UI设置及场景切换为主，其具体工作包括：
视图层
ii. 实现人物 UI 界面
iii.制作游戏主菜单（以上为UI界面）
iv. 制作传送门特效，并实现不同场景间的切换（以上为场景切换）
i.实现血条的显示

## Slide 15
该部分为软件的收尾阶段。主要实现数据保存，并在测试完成后进行打包发布。
数据保存

## Slide 16
PART
项目团队

## Slide 17
数值策划/UI程序
姚镕
朱佳倩
项目团队
PROJECT TEAM
钟晴
负责场景搭建以及场景的优化
设计游戏的具体内容及玩法，保证可玩性
程序
负责各种数值算法及AI算法的具体实现
场景&战斗策划
设计数值模型，保证均衡性
实现数值的可视化

## Slide 18
PART
日程安排

## Slide 19
日程安排
SCHEDULE

## Slide 20
日程安排
SCHEDULE

## Slide 21
THANK YOU
感谢聆听，批评指导
Notes: 亮亮图文旗舰店https://liangliangtuwen.tmall.com